МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

ГЛАВА  ТОМСКОГО  РАЙОНА

(ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.01.2010 										№ 180-П

г. Томск

Об утверждении Доклада о результатах

и основных направлениях деятельности

Управления ЖКХ, строительства

транспорта и связи Администрации

Томского района на 2010 год

В соответствии с постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 30.11.2009 №280/1 «Об утверждении порядка разработки, рассмотрения, утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томского района»

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления ЖКХ, строительства транспорта и связи Администрации Томского района на 2010 (далее – ДРОНД) согласно приложению.

2. Заместитель Главы Администрации – начальник Управления Делами Шрейдер О.А. разместить ДРОНД Управления ЖКХ, строительства транспорта и связи Администрации Томского района на официальном сайте Томского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации – начальника Управления ЖКХ, строительства транспорта и связи А.В. Вульфа.

А.Н.Каплунов

40 86 27

А.В. Вульф

Приложение

к распоряжению

Главы Томского района

(Главы Администрации)

от 28.01.2010 № 180-П

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Управления жилищно-коммунального строительства, транспорта и связи Администрации Томского района

за 2009 год

1. Характеристика проблемного поля.

Коммунальный комплекс представляет собой наиважнейшую социально-экономическую систему, обеспечивающую необходимые стандарты качества жизни населения и функционирование производства.

Жилищно-коммунальный комплекс Томского района один из крупнейших в области. На сегодняшний день предприятия ЖКХ обслуживают 1209 тыс.м2 жилищного фонда, 64 котельных, 120 км тепловых сетей, 560 км водопроводных и канализационных сетей, 205 скважины, 122 водонапорные башни, другие объекты инженерной инфраструктуры. Собственно само жилищно-коммунальное хозяйство Томского района формировалось на базе переданного жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры ранее мощного агропромышленного пояса, созданного для г. Томска и осваиваемого Севера Томской области. Проводимая в то время политика « по стиранию грани между городом и деревней» оставила в наследие сельскому району многоэтажную застройку с высокой степенью благоустройства, огромную инженерную инфраструктуру, мощные котельные, востребованные сегодня лишь на 40%. Большинство объектов имеют сроки эксплуатации 25-35 лет и износ более 70%.

Информация о соотношении объемов объектов ЖКХ в Томском районе по сравнению с Томской областью представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация  о фактических объемах объектов ЖКХ в Томском районе

| № п/п | Объект | Томский район | Область, с учетом городов Томск и Стрежевой | % от области | Районы области | % от всех районов | место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники теплоснабжения | 64 | 570 | 11,2% | 440 | 15,5 | 1 |
| 2 | Котельные агрегаты | 155 | 1450 | 10,7% |  |  | 1 |
| 3 | тепловые сети | 120 | 1093 | 11% | 885 | 19,2 | 2 |
| 4 | ЦТП | 2 | 98 | 2,0% |  |  | 2 |
| 5 | Сети электроснабжения | 8,6 | 2872,9 | 0,3% |  |  | 9 |
| 6 | трансформаторные подстанции | 2 | 937 | 0,2% |  |  | 12 |
| 7 | Жилищный фонд | 1209 | 9560,01 | 12,6% |  |  | 3 |
| 8 | скважины | 205 | 1067 | 29,7 | 691 | 29,7 | 1 |
| 9 | водонапорные башни | 104 | 562 | 22,2 | 469 | 22,2 | 1 |
| 10 | сети водопровода | 448 | 2274,1 | 27,0 | 1658 | 31,8 | 1 |
| 11 | сети канализации | 131 | 816,43 | 16% | 469 | 44,3 | 1 |

Коммунальный комплекс Томского района характеризуется высокой степенью централизации предоставления услуг. Более половины жилой площади  оборудовано центральным водопроводом, горячим водоснабжением, системами газоснабжения, отопления и отведения канализации (рис. 1).

Рис. 1.  Благоустройство жилищного фонда (в сравнении с регионами).

В среднем по району уровень благоустройства в последнее десятилетие практически постоянен, изменения заметны только на уровне отдельных сельских поселений, причем как в сторону снижения, так и увеличения.

Жилищно-коммунальное хозяйство Тверской области представляет собой целый комплекс систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов области. Однако неэффективная система управления, неудовлетворительное финансовое положение, высокие затраты, отсутствие экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитость конкурентной среды и, как следствие, высокая степень износа основных фондов говорит сегодня о кризисном состоянии в отрасли.

Состояние основных фондов коммунального хозяйства в целом по Российской Федерации, Томской области и Томскому району в частности характеризуется высокой степенью физического и морального старения. Так в Томском районе с 2002 по 2006 год степень износа основных фондов коммунального хозяйства возросла с 40,6 до 54%, что хорошо согласуется с данными в других регионах (рис. 2).

Рис. 2.  Износ основных фондов объектов коммунального хозяйства района

Вследствие этого увеличивается аварийность и доля потерь тепловой энергии и воды в передающих сетях. В 2009 году потери в водопроводных сетях варьировались по сельским поселениям от 5 до 50%.

В сравнении с данными по Российской федерации износ основных фондов в Томском районе по некоторым показателям значительно выше среднероссийских.

Кроме того, с технической стороны во многих поселениях района отмечается несоответствие параметров установленного оборудования и схем доставки коммунальных услуг, снижение квалификации персонала коммунальных предприятий.

Рис.  3. Распределение основных фондов по котельным

Рис. 4. Распределение основных фондов по водопроводным сетям

Рис. 5.  Распределение основных фондов по тепловым сетям

Рис.  6. Распределение основных фондов по объектам канализационного хозяйства

Технические факторы развития коммунального хозяйства напрямую влияют на экономические и наоборот. Неудовлетворительное состояние основных фондов приводит к повышению затрат на оказание коммунальных услуг. Несвоевременное и недостаточное финансирование ремонта, реконструкции и нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры способствует росту числа технологических инцидентов и аварий.

В связи с этим во многих сельских поселения и происходит опережающий рост цен на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения. Однако растущие цены на коммунальные услуги не создают достаточного объема денежных средств для финансирования модернизации основных фондов. По предварительным оценкам на восстановление основных фондов коммунального сектора экономики Томского района необходимо более 2500 млн. рублей. Из них наибольшая сумма потребуется для восстановления объектов водоснабжения, чуть менее для объектов теплоснабжения.

Ориентировочно работы по основным направлениям оцениваются следующим образом:

- системы теплоснабжения поселений – 575 млн.рублей,

- системы водоснабжения – 800 млн. рублей,

- системы водоотведения  - 150 млн. рублей;

- системы газоснабжения – 850 млн. рублей;

- системы утилизации ТБО – 125 млн. рублей.

Предполагаемая сумма затрат на приведение объектов ЖКХ Томский области в нормативное состояние (первый этап), по предварительным данным составляет 12,5  млд. рублей.

Предполагаемое распределение средств на восстановление и модернизацию объектов ЖКХ представлено на рис. 7.

Рис. 7. Распределение затрат на восстановление существующих объектов коммунальной инфраструктуры и строительство новых в населенных пунктах Томского района.

При этом наиболее емкими по вложению средств являются не производственные объекты, а передающие – тепловые, водопроводные и др. сети. Суммарный объем средств, который необходимо инвестировать в сети составляет 60%. От состояния сетей во многом зависит качество и бесперебойность оказания услуг

Большинство объектов коммунального комплекса не являются инвестиционно привлекательными, так как, во-первых, требуют больших капиталовложений, а во-вторых, возврат данных капиталовложений не гарантирован из-за низкой платежеспособности потребителей услуг.

# В жилищной сфере.

За последние годы значительно изменилась ситуация с собственностью на объекты жилищного хозяйства. Она характеризуется двумя главными тенденциями:

- приватизация жилищного фонда;

- передачей объектов ведомственного жилого фонда в муниципальную собственность.

Жилищный фонд Томского района по состоянию на 01.01.2010 года составляет по оперативным данным 1312,09 тыс. кв. м. Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на 1 жителя составляет 19,6 кв. метров.

За годы проведения преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве области решена часть задач:

По состоянию на 01.01.2010 года по предварительной оценке объем приватизированных жилых помещений составил 85 % от общего объема жилья, подлежащего приватизации в Томском районе;

-  на рынке жилищных услуг  действует 14 управляющих компаний, из которых 93 % частной формы собственности;

- переход к оплате населением жилищно-коммунальных услуг в соответствии с экономически обоснованными тарифами, позволил сделать серьезный шаг к созданию условий для привлечения на рынок жилищно-коммунальных услуг хозяйствующих субъектов частной и смешанной формы собственности. В настоящее время  в Томском районе по предварительной оценке услуги в сфере ЖКХ предоставляет 19 предприятий, 95 % из которых частной и смешанной формы собственности.

Доля роста негосударственных предприятий в отрасли за последние два года увеличилась на – 13,3 %, что отражает серьезные сдвиги в работе по привлечению в отрасль частных операторов и дополнительных оборотных средств.

- изменилась динамика роста создания товариществ собственников жилья (ТСЖ). По состоянию на 01.01.2010 г. создано 26 товариществ собственников жилья, в состав которых входит 59 домов или 17,5% от общего количества многоквартирных домов на территории района.

Основными проблемами на сегодняшний день в жилищной сфере являются:

1. Проблема стареющего жилья многоквартирных домов смешанной формы собственности, т.е. решение вопросов:

капитального ремонта жилищного фонда;

ликвидации ветхого и аварийного жилья.

В целях решения данных вопросов и создания благоприятных условий для формирования эффективной системы управления многоквартирными домами в 2009 году из местного и федерального бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальное образование «Томский район» было направлено 74,314 млн. руб. На эти  средства и средства муниципальных образований в текущем и прошлом году было  отремонтировано 86 многоквартирных домов, общей площадью  95,63 тыс. кв.м., тем самым улучшены условия проживания 4,7 тыс. человек. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направлено 32,5 млн.руб.,  приобретено и построено жилых помещений для переселения 23 семей (76 человек).

Кроме того, на решение вопроса капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда направлены реализуемые в Томской области адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, разработанные в рамках реализации  Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В настоящее время реализуются на территории района следующие региональные программы:

«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2008-2009г.г.», утвержденная распоряжением Администрации ТО от 09.06.2008 № 347-ра;

«Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2009году», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 10.07.2019 № 460-ра;

Участие в реализации данных программ принимают 16 сельских поселений Томского района, выполнившее все условия оказания финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В 2010 году Администрацией Томского района подготовлены заявки в Фонде на оказание финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на общую сумму 17,149 млн.руб. Планируется, что будет отремонтировано 12 многоквартирных домов, стоимость ремонта которых составит 17,149млн.руб., в том числе за счет средств Фонда 15,0 млн.руб.

# 2. В сфере коммунального хозяйства.

Объем основных фондов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в собственности сельских поселений, составляет около 40 % стоимости всех основных фондов, расположенных на территории Тверской области. В данный комплекс входят 64 муниципальных котельных суммарной тепловой мощностью около 263. Гкал/час, более 120 км тепловых сетей, 6,5 тыс. км воздушных и кабельных электрических линий, около 450 км водопроводных сетей, 170 км канализационных сетей, комплексы по очистке сточных вод общей мощностью более 6 тыс. м3/сутки и многие другие объекты ЖКХ. Процент износа объектов коммунальной инфраструктуры остается высоким – в среднем около 65 %.

2.1. Подготовка и прохождение отопительного сезона

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону 20010-2011 годов Управлением ЖКХ Томского района проводился мониторинг подготовки объектов коммунальной сферы, в соответствии с Постановлением главы района «141-п от 22.05.2009г. была создана комиссия, которая работала с 10.06.2009г. по 01.10.2010г. на постоянно действующей основе. На заседании комиссии рассматривались вопросы технического состоянии объектов коммунального комплекса, определялись пути и механизмы решения проблем, если такие возникали при подготовке объектов к отопительному сезону.

Отопительный сезон 2009-2010 годов в сельских поселениях Томского района начался своевременно, 15 сентября, что соответствует сложившихся среднегодовых сроков Задержек, связанных с неудовлетворительным техническим состоянием  объектов в населенных пунктах района не было. Одна котельная в д.Поросино была запущена после окончания строительства в октябре, но до запуска новой котельной отопление осуществлялось от старой угольной котельной.

К началу отопительного сезона 2009- 2010 годов, по состоянию на 15 сентября 2009 года  на всех котельных имелись запасы топлива, соответствующие необходимому аварийному запасу, на всех предприятиях ЖКХ, обслуживающих угольные котельные заключены договоры с гарантированным поставщиком топлива.

К 01 ноября 2009 года показатели выполнения заданий по подготовке основных объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в  осенне-зимнем периоде 2009-2010 годов имели следующие  величины:

Жилищный фонд – 99 %;

Котельные – 99,6 %;

Тепловые сети – 99,3%;

Центральные тепловые пункты – 100%;

Водопроводные сети – 96%;

Канализационные сети – 99%;

Электрические сети – 99,3%.

Показатели готовности основных объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов были примерно равны  показателям прошлого года.

2.2. Формирование и содержание аварийного резерва материально-технических ресурсов и топлива Томского района.

Для предупреждения  и ликвидации  аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в районе создан резервный фон, в 2009 году он составлял 1100 тыс.руб., средства из которого были использованы на устранение и предотвращение аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, а также выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах социальной сферы района.

2.3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

В 2009 году модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Томского района осуществлялась в рамках адресной инвестиционной программы Томского района в соответствии с ОЦП "Модернизация   объектов коммунальной инфраструктуры Томской области на 2007 – 2010 годы", согласно которой финансировались работы по строительству и реконструкции  ____ объектов коммунального комплекса. Среди данных объектов наиболее крупными проектами являлись строительство блочно-модульной котельной на газообразном топливе в д.Поросино.

Фактический объем финансирования  ОЦП "Модернизация   объектов коммунальной инфраструктуры Томской области на 2007 – 2010 годы" в 2009 году за счет всех источников составил 70000,0 тыс. руб., В том числе:

- из областного  фонда софинансирования расходов – 55800,9 тыс. руб.;

-  за счет средств  бюджетов муниципальных образований - 14200 тыс. руб.

2.4. Улучшение снабжения населения области качественной питьевой водой

Одной из наиболее острых проблем на территории Томского района является состояние водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 51 %. В целях ускорения решения этой проблемы администрацией Томского района  использовался механизм софинансирования работ по модернизации и строительству систем водоснабжения и водоотведения сельских поселений из бюджета района.

В 2009  году  продолжались  работы  по  строительству  и  ремонту  объектов водоснабжения, разводящих и магистральных водопроводных сетей, водозаборных скважин, станций водоподготовки.

Общий объем финансирования данных работ за счет средств районного бюджета с учетом средств бюджетов сельских поселений составил  6780 тыс. рублей.

В целом по сельским поселениям района в 2009г.  построено  и отремонтировано  14,7 км водопроводных сетей. В рамках реализации мероприятий ОЦП «Питьевая вода Томской области» построена станция водоподготовки производительностью 25 м.куб\час в с.Богашево Томского района», заканчиваются работы по строительству станции водоподготовки в п.Мирный производительностью 15 м.куб\час.

2.5. Газификация населенных пунктов Томского района.

По территории Томского района проходят магистральные газопроводы общей протяженностью 114 км, что позволило построить и сдать в эксплуатацию 159 км. газовых сетей низкого давления для газификации жилых домов, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий (котельных), из них 41 км – за указанный период времени. За четыре года природный газ для отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения получили 1176 жилых квартир, в результате на 1 января 2009 года в районе было зарегистрировано 2637 газифицированных квартир. Уровень газификации природным газом на территории Томского района составляет 11,88%, что более чем в два раза ниже среднего пор России (33,1%) .

Газификация Томского района осуществлялась за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета Томского района и внебюджетных средств. За период с 2006 по 2009 год было освоено более 71 миллиона рублей из бюджетов различных уровней.

3. Стратегические цели и тактические задачи Программы.

Программная составляющая.

Показатель 3.1. Доля многоквартирных домов в целом по Томскому району, в которых  собственники помещений выбрали и реализуют  способ управления многоквартирным домом, %

=  ( S умжд/ Sмжд) * 100%,  где

S умд – количество многоквартирных домов, управляемых управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и непосредственно собственниками жилых помещений;

S мд – общее количество многоквартирных домов в Томском районе.

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 12 | 45 | 67,8 | 100 | 100 | 100 | 2009 |

Достижение поставленной цели напрямую зависит от решения в среднесрочной перспективе таких основных задач, как:

Задача 3.1. Развитие конкурентной среды в системе управления и обслуживания жилищной сферы в целях улучшения качества предоставляемых услуг населению Томского района

Развитие конкуренции среди организаций по обслуживанию жилищного фонда и объектов инфраструктуры, позволяет управляющей организации и товариществам собственников жилья на основе конкурса выбирать ту из них, которая сможет предоставить необходимый уровень качества услуг по наиболее низким ценам.

Показатель 3.1.1. Доля управляющих организаций, имеющих в уставном капитале долю государства или муниципального образования менее 25 %, в общем объеме управляющих организаций, %

=(Q нуо /Q уо)*100, где

Q нуо – количество управляющих организаций, имеющих в уставном капитале долю государства, муниципального образования менее 25 %

Q уо - количество управляющих организаций

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 77,3 | 72 | 92,85 | 92,85 | 100 | 100 | 2010 |

Мероприятия 3.1.1. Организационно-методическая работа по реализации собственниками помещений в многоквартирных домах своего права по выбору способа управления домом.

Для активизации процессов развития жилищного самоуправления и привлечения к управлению жильем, как самих собственников жилых помещений, так и управляющих компаний необходимо создание взаимовыгодных условий для привлечения частного бизнеса в сферу управления жильем. Сегодня это очень важное направление деятельности органов всех уровней власти.

Поэтому в настоящее время для создания таких условий необходимо:

- стартовая государственная поддержка муниципальных образований – в плане оказания финансовой помощи органам местного самоуправления на проведения ремонтно-восстановительных работ и капитального ремонта жилых зданий;

- приведение документации на объекты инженерной инфраструктуры и жилищного фонда в соответствие с действующим законодательством.

Решение этих проблем возможно программными методами, для чего необходимо разработать и принять региональную программу по  капитальному ремонту многоквартирных домов.

Показатель 3.1.1.1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений выбрали способ управления товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

= ( Sтсж/ S) * 100%,  где

Sтсж – количество многоквартирных домов, в котором созданы товарищества собственников жилья;

S  - общее количество многоквартирных домов Томского района;

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %. | 1,2 | 5,1 | 10,5 | 12,4 | 17,15 | 20 | 2010 |

Показатель 3.1.1.2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений выбрали непосредственный способ управления домом.

= ( Sну/ S) * 100%,  где

Sну – площадь жилищного фонда, находящегося в непосредственном управлении собственников жилых помещений;

S  - общая площадь многоквартирных домов Томского района;

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %. |  |  | 38,2 | 32,14 | 0,01 | 0 | 2010 |

Показатель 3.1.1.3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений выбрали способ управления - управляющей организацией.

= ( Sуор/ S) * 100%,  где

Sуор – количество многоквартирных домов, находящегося в управлении управляющих организаций;

S  - общее количество многоквартирных домов Томского района;

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %. |  | 45 | 50,1 | 55,46 | 82,84 | 82,84 | 2010 |

Согласно пункту 2 ст.161 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) управление управляющей организацией.

Задача 3.2. Улучшение технического состояния  объектов жилищного фонда.

Показатель 3.2.1. Доля ежегодно ремонтируемых многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов требующих капитального ремонта, %

= (Q отр./Q треб.)*100%,  где

Q отр.- площадь отремонтированных многоквартирных домов

Q треб. - площадь многоквартирных домов, заявленных в программу и требующих капитального ремонта по состоянию на 01.01.07 г. в Томском районе

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | - | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2010 |

Мероприятие 3.2.1.  Оказание помощи  в проведении  капитального ремонта многоквартирных домов органам местного самоуправления и  собственникам жилых помещений, выбравших способ управления данным домом.

Показатель 3.2.1.1. Процент многоквартирных домов качественные характеристики технического состояния, которых улучшены за счет поддержки из местного бюджета и Фонда содействия реформированию в общем объеме многоквартирных домов требующих капитального ремонта в муниципальных образованиях получивших финансовую поддержку, %

= (Q отр./Q треб.)*100%,  где

Q отр.- количество отремонтированного жилищного фонда с использованием средств местного бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

Q треб. - количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта по состоянию на 01.01.07 г. в соответствующих муниципальных образованиях

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | - | 6,3 | 8,3 | 15 | 15 | 15 | 2010 |

Задача 3.3. Снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.

Показатель 3.3.1. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах признанных аварийными, %

=  (Q гпамд/Q гпмд)*100%,  где

Q гпамд  - количество граждан проживающих  в аварийных многоквартирных домах

Q гпмд  - общее количество граждан проживающих в многоквартирных домах

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % |  |  | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 2010 |

Мероприятие 3.3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Показатель 3.3.1.1. Ежегодный объем строительства (приобретения) общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.  =  Q стр/приобр., где

Q стр/приобр – объем общей площади жилых помещений построенного (приобретенного) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.кв.м. | - |  |  | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 2010* |

*- при условии участия в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда всех муниципальных образований Томского района и финансирования за счет средств из всех источников в полном объеме.

Показатель 3.3.1.2. Количество ежегодно переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда

= Q перес.граждан., где

Q перес.граждан –количество переселенных граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%);

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. | - | - | - | 76 | 80 | 80 | 2010* |

*- при условии участия в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда всех муниципальных образований Томского района и финансирования за счет средств из всех источников в полном объеме.

Цель 2.  Повышение качества предоставляемых населению жилищно - коммунальных услуг.

Показатель 2.1. Изменение количества обращений граждан в администрацию Томского района  по вопросу  качества оказываемых коммунальных услуг (разница между количеством обращений в текущем и предыдущем году).

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. |  | 220 | 40 | 30 |  | -100 | 2010 |

Задача 2.1.  Оказание оперативной помощи муниципальным образованиям при ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций на объектах ЖКХ и социальной сферы.

Показатель 2.1.1. Предоставление материально-технических ресурсов для  ликвидации предаварийной или аварийной ситуации на объекте ЖКХ или социальной сферы

| Значения показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во обращений |  |  | 20 | -5 |  |  | 2010 |

Задача 2.2. Строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры.

Показатель 2.2.1.Снижение темпов роста физического износа объектов систем коммунальной инфраструктуры.

По оценке муниципальных образований показатель физического износа основных фондов объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований за 2009 год вырос на 2 процентных пункта – с 60% до 62%.

| Значения показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009год | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенные пункты |  |  |  | 2 |  |  | 2010 |

Показатель 2.2.1.2. Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителя

| Значения показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 35 | 32 | 29 | 25 | 20 | 20 | 2010 |

Показатель 2.2.1.3. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя

| Значения показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % |  |  | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 2010 |

Показатель 2.2.1.5. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества.

| Значения показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 2010 |

Задача 2.3. Улучшение финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Показатель 2.3.1 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

Dy=УоКо×100%,

где:

Dy – 	доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%);

Уо 	-	число организаций жилищно-коммунального хозяйства, закончивших финансовый год с отрицательным финансовым результатом (единиц);

Ко		-	общее число организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории района (ед.)

| Планируемые значения показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % |  |  | 65 | 46 | 50 | 50 | 2010 |

Мероприятия 2.3.1.Оказание методической помощи  и координация деятельности по обеспечению финансовой стабилизации предприятий ЖКХ в условиях перехода на бездотационный режим деятельности.

| Планируемые значения показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. |  |  | 15 | 20 | 10 | 10 | 2010 |

Показатель 2.3.1.1. Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги.

Уфакт.= Факт.возм.затрат / Стоим.предост.населению ЖКУ х100%,где

Факт.возм.затрат- фактическое возмещение населением затрат за предоставленные услуги.

Стоим.предост.населению ЖКУ- стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам.

| Планируемые значения показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % |  | 86,5 | 89,7 | 87,1 | 90 | 90 | 2010 |

Цель 3. Развитие газификации населенных пунктов области.

Показатель 3.1 Количество газораспределительных сетей, построенных в районе (км.)

| до 2006 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117,31 | 9,25 | 12,89 | 11,38 | 8,34 | 159,17 |

Показатель 3.2. Количество газифицированных населенных пунктов (шт.)

| до 2006 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 |

Показатель 3.3. Уровень газификации жилищного фонда (%)

| до 2006 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,58 | 7,59 | 8,3 | 10,9 | 11,88 | 11,88 |

Общепрограмная составляющая.

Цель 1.

Обеспечение реформирования и  устойчивого функционирования  в сфере  жилищно-коммунального хозяйства  Томском районе.

Показатель 1.1. Контроль за исполнением принятых нормативных правовых документов в пределах полномочий Управлений ЖКХ, установленных действующим законодательством по вопросам реализации жилищной политики, повышения качества предоставляемых населению коммунальных услуг, развития газового хозяйства.

(да /нет, 1/0) .

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008 |

Задача 1.1 Повышение эффективности управления в жилищно-коммунальном хозяйстве области, создание условий для бесперебойной работы системы жизнеобеспечения населения области и безопасности его проживания.

Мероприятие 1.1.1.

Реализация государственной политики в области жилищно-коммунального и газового  хозяйства и  оказание методической помощи органам местного самоуправления при проведении преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Показатель 1.1.1.1.  Подготовка региональных  нормативных правовых актов  по вопросам реализации жилищного законодательства в Томском районе и  реформирования ЖКХ, обусловленных требованиями времени и изменениями действующего законодательства.

= (Q р/ Q п ) * 100%, где

Q р – количество, разработанных нормативно-правовых актов;

Q п –количество нормативных правовых актов запланированных разработать и необходимых  для реализации жилищной политики в Томском районе;

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 2010 |

Мероприятия 1.1.2. Информационно-пропагандистское сопровождение, проводимых преобразований в ЖКХ.

Ведение разъяснительной работы и информирование населения о проводимых преобразованиях в жилищно-коммунальном хозяйстве, задачах и перспективах, развития отрасли - является залогом успеха происходящих преобразований.

Наиболее распространенными и эффективными инструментами информационного сопровождения реформы ЖКХ должны стать:

- образовательно-разъяснительная и информационно-пропагандистская компания;

- подготовка публикаций для опубликования в СМИ, а также выпуск и распространение информационных материалов для различных аудиторий.

Показатель 1.1.2.1. Количество материалов, ежегодно подготовленных для опубликования в СМИ (шт).

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | 10 | 15 | 25 | 28 | 28 | 28 | 2010 |

Мероприятия 1.1.4. Проведение конкурса на самый благоустроенный населенный пункт.

В Томском районе ежегодно проводится районный конкурс  на самый благоустроенный населенный пункт. Районный бюджет ежегодно предусматривает средства на поощрение победителей конкурса на самый благоустроенный населенный пункт. Как и в предыдущие годы, в этом году сохраняется тенденция ограниченного количества участников конкурса. Управление видит своей задачей  усиление  работы по вовлечению в данный конкурс максимального количества населенных пунктов и сельских поселений района  с привлечением средств массовой информации и путем непосредственной работы с руководителями администраций сельских поселений.

Показатель 1.1.4.1.Количество участников в  конкурсах на самый благоустроенный населенный пункт, (единиц).

| Значения показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс по благоустройству |  | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2010 |

3. Характеристика действующих или планируемых к утверждению ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ

«Об утверждении Региональной адресной программы  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2009 году», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 10.07.2009 № 460-ра. В 2009 году на ее реализацию направлено 74 314 тыс.руб, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 65 000 тыс.руб., за счет средств местного бюджета Томского района 5598,458 тыс.руб. Отремонтировано 86 многоквартирных домов, что составляет 25 % от общего количества домов включенных Программу;

«Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008 - 2009 годах», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 09.06.2008 № 347-ра. В 2008-2009 годах на ее реализацию направлено 32 500 тыс.руб, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 22 000 тыс.руб., за счет средств областного бюджета Томской области 10 500 тыс.руб.;

Областная целевая программа «Питьевая вода Томской области», В 2008-2009г.г. на реализацию мероприятий программы выделено и освоено 6460 тыс.руб. на строительство станции обезжелезивания в п.Мирный Томского района.

Стратегическая цель ОЦП - обеспечение населения Томского района питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 
№ 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН № 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Глава Томского района

(Глава Администрации)